**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

 **МАРКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.02. 2019 г. № 6-п

|  |
| --- |
| О мерах по пропуску весеннего паводка на территории Марксовского сельсовета в 2019 году. |

 Во исполнение постановления администрации Александровского района от 14.02.2019 г. № 145-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2019 года», в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов производства, сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2019 года:

 1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2019 года на территории Марксовского сельсовета в следующем составе :

Попов С.М. – председатель комиссии , глава администрации сельсовета ;

Кушнеров Н.Н. –заместитель председателя комиссии , руководитель ИП Кушнеров Н.Н., ( по согласованию ) ;

Бисинов Б.А. – руководитель ИП Бисинов Б.А. ( по согласованию ) ;

Мухамеджанов Ж.И. –руководитель ИП Мухамеджанов Ж.И. ( по согласованию ) ;

Черниязов Т.Б. – руководитель ИП Черниязов Т.Б. ( по согласованию ) ;

Галков Ю.В.- староста п.Марксовский (по согласованию);

Леншин Ю.М.-староста с.Дмитриевка ( по согласованию)

 2.Утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2019 года согласно приложению.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 4.Постановление вступает в силу после его обнародования на информационных стендах и размещению в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет .

Глава администрации С.М.Попов

Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, руководителям организаций и предприятий, прокурору района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению от 15.02.2019 г. № 6-п |

 **МЕРОПРИЯТИЯ**

 **по пропуску весеннего паводка 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Датапроведения | Исполнители |
|  1 | Закончить необходимые работы по подготовке мостов, плотин и искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск паводка и задержание воды в водохранилищах до нормального подпорного горизонта, провести чистку ливнестоков. | До 10.03.2019 |  Руководители организаций всех форм собственности   |
|  2 | Определить участие в противопаводковыхмероприятиях каждого предприятия, организации, учреждения и учебногозаведения с привлечением в необходимых случаях техники , транспорта и населения. | До 10.03.2019 | Председателькомиссии |
|  3 | Подготовить систему водоснабжения для бесперебойной работы снабжения населения водой | В течениепаводковогопериода | Рабочие ЖКХ |
| 4 | Обеспечить полную готовность всех спасательных ,противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов. | В течениепаводковогопериода | Руководители организаций всех форм собственности, председателькомиссии |
|  5 | На время паводка установить круглосуточ ное дежурство ответственных лиц на всех предприятиях, организациях, учреждениях и на сооружениях, подвергающихся опасности затопления и разрушения от ледохода , обеспечить надзор за сохранностью жилого фонда, линий электропередач, телефонных сетей, объектов водоснабжения, канализации и других сооружений  | В течениепаводковогопериода | Руководители организаций всех форм собственности, председателькомиссии |
|  6 | Провести с населением разъяснительную работу по мерам безопасности в период прохождения весеннего паводка с вручением памяток, необходимости проведения страхования имущества | В течениепаводковогопериода | Комиссия по пропуску весеннего паводка. |
|  7 | Организовать взаимодействие и обмен информацией с районной паводковой комиссией через единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района (т. 01, 2-18-21) | В течениепаводковогопериода | Председателькомиссии  |