**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**МАРКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02. 2019 г. № 6-п

|  |
| --- |
| О мерах по пропуску весеннего паводка на территории Марксовского  сельсовета в 2019 году. |

Во исполнение постановления администрации Александровского района от 14.02.2019 г. № 145-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2019 года», в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов производства, сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2019 года:

1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2019 года на территории Марксовского сельсовета в следующем составе :

Попов С.М. – председатель комиссии , глава администрации сельсовета ;

Кушнеров Н.Н. –заместитель председателя комиссии , руководитель ИП Кушнеров Н.Н., ( по согласованию ) ;

Бисинов Б.А. – руководитель ИП Бисинов Б.А. ( по согласованию ) ;

Мухамеджанов Ж.И. –руководитель ИП Мухамеджанов Ж.И. ( по согласованию ) ;

Черниязов Т.Б. – руководитель ИП Черниязов Т.Б. ( по согласованию ) ;

Галков Ю.В.- староста п.Марксовский (по согласованию);

Леншин Ю.М.-староста с.Дмитриевка ( по согласованию)

2.Утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2019 года согласно приложению.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу после его обнародования на информационных стендах и размещению в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет .

Глава администрации С.М.Попов

Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, руководителям организаций и предприятий, прокурору района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  от 15.02.2019 г. № 6-п |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по пропуску весеннего паводка 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата  проведения | Исполнители |
| 1 | Закончить необходимые работы по подготовке мостов, плотин и искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск паводка и задержание воды в водохранилищах до нормального подпорного горизонта, провести чистку ливнестоков. | До 10.03.2019 | Руководители организаций всех форм собственности |
| 2 | Определить участие в противопаводковых  мероприятиях каждого предприятия, организации, учреждения и учебного  заведения с привлечением в необходимых  случаях техники , транспорта и населения. | До 10.03.2019 | Председатель  комиссии |
| 3 | Подготовить систему водоснабжения для бесперебойной работы снабжения населения водой | В течение  паводкового  периода | Рабочие ЖКХ |
| 4 | Обеспечить полную готовность всех спасательных ,противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы материалов. | В течение  паводкового  периода | Руководители организаций всех форм собственности, председатель  комиссии |
| 5 | На время паводка установить круглосуточ ное дежурство ответственных лиц на всех предприятиях, организациях, учреждениях и на сооружениях, подвергающихся опасности затопления и разрушения от ледохода , обеспечить надзор за сохранностью жилого фонда, линий электропередач, телефонных сетей, объектов водоснабжения, канализации и других сооружений | В течение  паводкового  периода | Руководители организаций всех форм собственности, председатель  комиссии |
| 6 | Провести с населением разъяснительную работу по мерам безопасности в период прохождения весеннего паводка с вручением памяток, необходимости проведения страхования имущества | В течение  паводкового  периода | Комиссия по пропуску весеннего паводка. |
| 7 | Организовать взаимодействие и обмен информацией с районной паводковой комиссией через единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района (т. 01, 2-18-21) | В течение  паводкового  периода | Председатель  комиссии |