**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

 **МАРКСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.02. 2023 г. № 6-п

|  |
| --- |
| О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2023 году |

 Во исполнение постановления администрации Александровского района Оренбургской области от 20.02.2023 № 126-п «О мерах по пропуску весеннего паводка 2023 года», в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов производства, сохранности материальных ценностей в период прохождения весеннего паводка 2023 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

 1.1.План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году, согласно приложению № 1.

 1.2.Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, согласно приложению № 2 .

 2.Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка образовать противопаводковую комиссию, согласно приложению № 3.

 3. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с целью исключения возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья провести комплекс неотложных мероприятий:

 - провести работы по очистке крыш от снега, предотвратить возможность падения с крыш снежных глыб;

 -провести очистку территории усадеб, организаций от снега;

 -очистить земли общего пользования, прилегающие к территориям усадеб, организаций до кювета;

 -очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций;

 - провести расчистку сточных каналов от наледи, кустарника и мусора на территориях, прилегающих к усадьбе, к организации;

 -провести страхование домовладений.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 5.Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации С.М.Попов

Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, руководителям организаций и предприятий, прокурору района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению от 22.02.2023 г. № 6-п |

План

 мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году на территории Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за исполнение |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка |
| 1 | Провести заседание комиссии по предотвращению последствий паводковой ситуации на территории сельсовета | До 20.03.2023 | Глава сельсовета |
| 2 | Организовать проверку (осмотр) состояния гидротехнического сооружения на территории сельсовета  | До 20.03.2023 | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 3 | Организовать доведение до населения порядок действий и правила при возникновении поводковых явлений, осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов, в том числе требования пожарной безопасности. Путем распространения памяток, обнародованию информации на сайтах, информационных стендах, на сходах граждан. | До 25.03.2023 | Глава сельсовета, специалист администрации сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 4 | Продолжить разъяснительную работу с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда транспорта на лёд. | Постоянно | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 5 | Продолжить разъяснительную работу среди населения, по добровольному страхованию движимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | Постоянно | Глава сельсовета, члены паводковой комиссии |
| 6 | Уточнить порядок оповещения населения при угрозе подтопления. | До 25.03.2023 | Глава сельсовета |
| Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка |
| 7 | С началом половодья организовать ежедневный мониторинг за состоянием гидротехнического сооружения. Состоянием складывающейся обстановки по прохождению паводка. | Постоянно | Глава сельсовета, ведущий специалист администрации сельсовета |
| 8 | Инициировать при необходимости установку запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей, затопляемыми участками автодорожного полотна, низководных мостов. | В период паводка | Глава сельсовета |
| 9 | Информирование населения о прогнозе прохождения весеннего паводка и мерах безопасности во время паводка | В период паводка | Глава сельсовета |
| 10 | Осуществлять координацию, контроль за своевременным качественным проведением противопаводковых мероприятий | В период паводка | Глава сельсовета. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению от 22.02.2023 г. № 6-п |

Расчет

сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Юридические лица, ИП, население | машины | автобусы | Трактор с тележкой | лодки |
| 1 | Администрация Марксовского сельсоветаАлександровского района Оренбургской области | - | - | 1  | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к постановлению от 22.02.2023 г. № 6-п |

Состав противопаводковой комиссии:

Председатель комиссии - Попов С.М., глава администрации сельсовета

 Зам. председателя - Кушнеров Н.Н., руководитель ИП Кушнеров Н.Н.

 ( по согласованию)

Члены комиссии

Бисинов Б.А. – руководитель ИП Бисинов Б.А. ( по согласованию ) ;

Мухамеджанов Ж.И. –руководитель ИП Мухамеджанов Ж.И. ( по согласованию ) ;

Черниязов Т.Б. – руководитель ИП Черниязов Т.Б. ( по согласованию ) ;

Галков Ю.В.- староста п.Марксовский (по согласованию);

Леншин Ю.М.-староста с.Дмитриевка ( по согласованию)